## Slide 1: Software-defined Networking mit OpenFlow
Name: Mücahit Sagiroglu, James Belmonte
Naghmeh Ghavidel Rostami, Tung Trinh

## Slide 2: Netzwerkplan
  2. Controller wird im Verlauf des Projektes zur Vermeidung eines SPOF auf einer 6. VM dazu implementiert

## Slide 3: Netzwerkplan Alternative
  2. Controller wird im Verlauf des Projektes zur Vermeidung eines SPOF auf einer 6. VM dazu implementiert

## Slide 4: Rollenverteilung & Datenaustausch
Mininet Coder  Jeder
Controller Coder  Tung, Mücahit
Projektleiter  Mücahit
Researcher  Naghmeh, James
Datenaustausch und Dokumentation über Onedrive
Organisation durch Trello
Meetings über Discord und Fachhochschule
Feste Termine: Mittwoch 20:00 Uhr, Donnerstag 10:00-13:15 Uhr, Samstag 20:00 Uhr

## Slide 5: Controller-Auswahl
Floodlight
  Einfache Installation
  Moderne Web-GUI
  Verständliche REST-API
  Python (Script) als REST-Client nutzbar
  Besteht die Möglichkeit, Quellcode anzuschauen  Implementierungen des Controllers können untersucht werden
  Wird mit Beispielanwendungen geliefert (Learning Switch und Load balancer etc.)

## Slide 6: Meilensteine
Meilenstein 1:
  Erstellung eines Netzwerkplans für das gesamte Netzwerk
  Kommunikation zwischen Lokationen soll über eine VPN Verbindung realisiert werden
  Produktauswahl bei einem ISP zur Realisierung des Netzwerkes
  Implementierung einer NAT-Firewall-Funktion in allen Lokationen
  Deadline: 02.12.2021
Meilenstein 2:
  Implementierung einer Webproxy-Funktion für den Internet-Zugang in den einzelnen Lokationen
  Implementierung eines "Topologie Viewers" und einer Monitoring-Lösung
  Implementierung einer Quality-of-Service Funktion für Audio- und Videokonferenzen
  Deadline: 23.12.2021
Meilenstein 3:
  Priorisierung von einem Datenflow mithilfe des Controllers
  Analyse und Umsetzung der Netzwerkfunktionen von Hub, Bridge, Layer-2-Switch, Layer-3-Switch, DHCP und DNS
  Deadline: 27.01.2022